АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

поселок Малаховка Люберецкого района Московской области

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| 28 февраля 2013 г. | № 1-2/ 224 ПГ |

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на территории

городского поселения Малаховка в весенний период 2013 года

Руководствуясь пунктами 8, 9, 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского поселения Малаховка, на основании Распоряжения Администрации городского поселения Малаховка от 27.02.2013 № 1-11/35к «О возложении исполнения обязанностей Главы городского поселения Малаховка на заместителя главы администрации Коробкина В.И.», в целях предупреждения аварий гидротехнических сооружений, устойчивой работы объектов экономики и жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья и возможного паводка в весенний период 2013 года на территории городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать противопаводковую комиссию и утвердить ее состав (прилагается).

- Утвердить План подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории городского поселения Малаховка в весенний период 2013 года (прилагается).

- Помощнику Главы городского поселения Ракше А.В. обеспечить публикацию настоящего Постановления в газете «Малаховский вестник».

- Начальнику отдела документооборота и контроля Калугиной Н.П. разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского поселения Малаховка в сети Интернет по адресу www.malahovka.net.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ермакова А.Н.

И.о. Главы городского поселения Малаховка 						 В.И. Коробкин

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 28 февраля 2013 г. № 1-2/ 224 ПГ

СОСТАВ

противопаводковой комиссии городского поселения Малаховка

| Председатель комиссии: Ермаков Андрей Николаевич | - заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Ярускин Сергей Геннадьевич | - заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка |
| Члены комиссии: |  |
| Коробкин Владимир Иванович | - заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка |
| Савицкая Людмила Николаевна | - заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка |
| Дегтярев Сергей Алексеевич | - начальник отдела воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности |
| Зимин Владимир Леонидович | - начальник отдела по развитию предпринимательства, информационным технологиям и безопасности |
| Мельников Сергей Александрович | - начальник отдела ЖКХ |
| Полетаев Александр Борисович | - начальник ПЧ-231 Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию) |
| Солодский Андрей Иванович | - генеральный директор Муниципального унитарного жилищно-эксплуатационного предприятия поселка Малаховка |
| Тиняков Сергей Валентинович | - начальник Малаховского участка ОАО «Люберецкий водоканал» (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 28 февраля 2013 г. № 1-2/ 224 ПГ

ПЛАН

подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории

городского поселения Малаховка в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнение возможных зон затоплений и подтоплений территории, перечня объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в эти зоны | До 15.03.2013 | Заместители главы Администрации - Коробкин В.И., Ермаков А.Н.), Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.) |
| 2. | Проведение постоянного мониторинга состояния плотины пруда (Малаховского озера) на р.Македонка (притоке р. Пехорка) и развития паводка, планирование необходимых мероприятий на случай негативного развития паводка для своевременного оповещения и эвакуации людей из затопляемой зоны | На весь период | Заместитель главы Администрации - Ермаков А.Н., Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.), Учебная водно-спасательная станция (УВВС-15) ГКУ МО «Мособлпожспас» (Луценко Г.В. - по согласованию) |
| 3. | Организация проверок и подготовка служб жилищно-коммунального хозяйства, объектов жизнеобеспечения населения к безаварийной работе в условиях весеннего половодья, проведение неотложных мероприятий по защите жилого фонда, объектов коммунального хозяйства от подтоплений и затоплений, организация своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, внутриквартальных дорог, ливнеприемников. Обеспечение готовности дежурных бригад и водоотливной техники к работе | Март-апрель 2013 | Заместитель главы Администрации - Коробкин В.И., МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Малаховский участок ОАО «Люберецкая теплосеть» (Ашахман С.А. - по согласованию), Малаховская ремонтно-эксплуатационная служба (РЭС) филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» (Журба А.П. - по согласованию), Малаховский участок ОАО «Люберецкий водоканал» (Тиняков С.В. - по согласованию), Малаховский участок ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (Павлов М.Я. - по согласованию), Руководители предприятий и организаций городского поселения независимо от форм собственности |
| 4. | Организация проверок и подготовка ВНС и КНС к возможному подтоплению территорий и сооружений. Проведение дополнительных инструктажей персонала ВНС и КНС по действиям в случае повышения паводковых вод | До 15.03.2013 | Заместитель главы Администрации - Коробкин В.И., МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Малаховский участок ОАО «Люберецкий водоканал» (Тиняков С.В. - по согласованию) |
| 5. | Проверка готовности аварийно-диспетчерской службы МУЖЭП поселка Малаховка, проведение с ее сотрудниками дополнительных занятий и инструктажей по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья | До 15.03.2013 | Начальник отдела ЖКХ (Мельников С.А.), МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.) |
| 6. | Уточнение расчета сил и средств, привлекаемых для обеспечения мероприятий по своевременному принятию мер для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. Приведение в готовность имеющихся сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий возможных подтоплений коммуникаций, подвалов жилых домов обслуживаемого жилого фонда, обеспечение резерва необходимых инструментов и материалов для проведения аварийных и спасательных работ | До 15.03.2013 | Заместители главы Администрации - Коробкин В.И., Ермаков А.Н., МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Малаховский участок ОАО «Люберецкий водоканал» (Тиняков С.В. - по согласованию), Руководители предприятий и организаций городского поселения независимо от форм собственности |
| 7. | Принятие неотложных мер по уборке снега, льда и мусора с закрепленных территорий, тротуаров и проезжей части дорог на внутридомовых территориях, очистке кровель, водостоков и ливнеприемников находящихся в эксплуатации МУЖЭП поселка Малаховка жилых домов | На весь период | Заместители главы Администрации (Коробкин В.И., Ермаков А.Н.), МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Руководители предприятий и организаций городского поселения независимо от форм собственности |
| 8. | Организация проверки систем оповещения населения на случай угрозы подтопления территории городского поселения Малаховка с привлечением для этих целей сил и средств Малаховского отдела полиции Межмуниципального Управления МВД России «Люберецкое», ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» с аппаратурой громкоговорящей связи | До 15.03.2013 | Отдел по транспорту, связи и хозяйственной деятельности (Андреев А.Н.), Отдел по развитию предпринимательства, информационным технологиям и безопасности (Зимин В.Л.), Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.), МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Малаховский отдел полиции Межмуниципального Управления МВД России «Люберецкое» (Гордеев А.В. – по согласованию), ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В. – по согласованию), Люберецкое ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» |
| 9. | Организация работы по взаимодействию дежурно-диспетчерской службы Администрации с дежурными диспетчерскими и аварийно-восстановительными службами городского поселения Малаховка, ЕДДС Люберецкого муниципального района по сбору, обобщению и обмену информацией о прохождении весеннего половодья и своевременному принятию мер по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья | На весь период | Отдел по развитию предпринимательства, информационным технологиям и безопасности (Зимин В.Л.), Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.), МУЖЭП поселка Малаховка (Солодский А.И.), Малаховский участок ОАО «Люберецкая теплосеть» (Ашахман С.А. - по согласованию), Малаховская ремонтно-эксплуатационная служба (РЭС) филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз» (Журба А.П. - по согласованию), Малаховский участок ОАО «Люберецкий водоканал» (Тиняков С.В. - по согласованию), Малаховский участок ОАО «Люберецкая ЭЛЭК» (Павлов М.Я. - по согласованию), Малаховский отдел полиции Межмуниципального Управления МВД России «Люберецкое» (Гордеев А.В. – по согласованию), ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В. – по согласованию), ПЧ-231 Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (Полетаев А.Б. – по согласованию) |
| 10. | Обеспечение контроля за недопущением сброса вместе с талыми водами вредных веществ в водные объекты | На весь период | Отдел благоустройства и охраны окружающей среды (Рябцев В.Н.) |
| 11. | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, организация пропуска по автомобильным дорогам спасательной техники в зоны возможных чрезвычайных ситуаций | Март-апрель 2013 | Отдел по развитию предпринимательства, информационным технологиям и безопасности (Зимин В.Л.), Отдел по транспорту, связи и хозяйственной деятельности (Андреев А.Н.), Малаховский отдел полиции Межмуниципального Управления МВД России «Люберецкое» (Гордеев А.В. – по согласованию), ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» (Атаманов И.В. – по согласованию) |
| 12. | Обеспечение контроля за пожарной безопасностью в зонах со сложной паводковой обстановкой с привлечением добровольных пожарных Добровольных пожарных дружин Администрации, ЗАО Малаховское СРСП, МГАФК | На весь период | Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.), ДПД Администрации (Кондаков Ю.С.), ДПК(Д) МГАФК (Баженов А.Е.), ДПД ЗАО Малаховское СРСП (Чурбанов Р.З.), ПЧ-231 Люберецкого ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (Полетаев А.Б. – по согласованию) |
| 13. | Организация контроля за гидрометеорологическим состоянием и ледовой обстановкой на водных объектах городского поселения, предоставление информации в противопаводковую комиссию и ЕДДС Люберецкого муниципального района | Март-апрель 2013 | Заместитель главы Администрации - Ермаков А.Н. |
| 14. | Организация разъяснительной работы в учебных заведениях по предотвращению гибели людей на водных объектах, проведения занятий с учащимися по мерам безопасности на водоемах | На весь период | Заместитель главы Администрации - Ермаков А.Н., Руководители учебных заведений |
| 15. | Обеспечение непрерывности публикаций в газете «Малаховский вестник» информации о мерах безопасности на водоемах в период весеннего половодья и паводка, организация проведение через газету разъяснительной работы по предотвращению гибели людей на водных объектах | На весь период | Заместитель главы Администрации - Ермаков А.Н., Помощник Главы городского поселения - Ракша А.В., Отдел воинского учета, мобилизационной подготовки, ГО, ЧС и пожарной безопасности (Дегтярев С.А.) |
| 16. | Обеспечение финансирования мероприятий по устранению последствий возможных наводнений в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Малаховка | На весь период | Заместитель главы Администрации - Савицкая Л.Н. |