Актуальная версия

Долгосрочная целевая программа развития наружного освещения городского         поселения Малаховка на период 2009-2012 годы «Светлый поселок».

Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа развития наружного освещения городского поселения Малаховка на период 2009-2012 годы «Светлый поселок» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав городского поселения Малаховка. |
| Муниципальный заказчик | Администрация городского поселения Малаховка. |
| Разработчик Программы | Администрация городского поселения Малаховка. |
| Цель Программы | Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории городского поселения Малаховка. |
| Задачи Программы | Обеспечение бесперебойной, надежной работы наружного освещения; улучшение освещения на улицах и территориях прилегающих к жилым домам, доведение процента горения светильников до 95-97% от общего числа установленных. Развитие материально-технической базы и переоснащение объектов наружного освещения городского поселения. Внедрение энергосберегающих технологий. |
| Сроки реализации Программы | 2009-2012 годы. |
| Исполнители Программы | Администрация городского поселения Малаховка; Организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселении Малаховка. |
| Объемы и источники финансирования | Источник финансирования Программы - средства бюджета городского поселения Малаховка. Всего - 7209 тысяч рублей, в том числе: на 2009 год- 1938 тысяч рублей; на 2010 год - 537 тысяч рублей; на 2011 год - 2130 тысячи рублей; на 2012 год - 3064 тысяч рублей. |

1 .Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

Светотехника в наши дни - важный компонент функциональной организации среды обитания человека. Освещение площадей и улиц - это не только комфорт и безопасность людей в темное время суток, но и инструмент позволяющий моделировать эстетическое восприятие городской среды.

Система наружного освещения включает в себя три основных направления:

- освещение транспортных магистралей;

- освещение жилых микрорайонов и пешеходных зон;

- архитектурное освещение.

Освещение транспортных магистралей. Приоритетным направлением в организации освещения проезжих частей улиц является обеспечение безопасности на дороге. В данном случае светотехническими средствами решаются следующие задачи: достижение уровня освещенности, необходимого для достоверного и своевременного восприятия дорожной ситуации; обеспечение равномерности освещения; обеспечение допустимого уровня прямых и отраженных отблесков; обеспечение необходимых спектральных характеристик источников света, для обозначения направления движения транспорта и пешеходов.

Освещение жилых микрорайонов и пешеходных зон. В жилых районах, где наряду с пешеходными зонами имеется развитая транспортная сеть, наружное освещение в темное время суток должно выполнять следующие функции: обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов; беспрепятственная ориентация на местности; создание визуального и психологического комфорта. В темное время суток повышается вероятность противоправных действий. Следовательно, при организации освещения жилых микрорайонов необходимо учитывать все факторы. Вне зависимости от функционального назначения, наружное освещение, кроме того, должно быть комфортным и не допускать ослепления людей. Во всех случаях необходимо принимать меры, исключающие попадание прямого направленного света в окна жилых домов и квартир.

Архитектурное освещение. В течение светового дня естественное освещение влияет на облик посёлка, в ночное же время искусственный свет формирует образы городской среды, делает ее эстетически привлекательной для жителей.

В настоящее время система наружного освещения посёлка Малаховка включает:

1.	Общее количество светоточек -1485, из них:

а)	по магистральным улицам 290 светоточек;

б)	в проходах и местных проездах к жилой зоне 295 светоточек;

в)	по улицам и дорогам в секторе застройки частными домовладениями 900 светоточек,
обслуживание которых в плановом порядке не производится. В течение последних двух лет
(2006 - 2007 годы) по обособленным договорам ведутся частичные ремонты сетей наружного
освещения в наиболее проблемных местах.

- Протяженность воздушных линий - 68,64 км.

- Протяженность кабельных линий • 4,9 км.

- Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами - 974 штук.

- Общее количество светильников с газоразрядными натриевыми лампами - 356 штук.

- Общее количество светильников с лампами накаливания -155 штук.

7.Число светильников, управляемых централизованно из диспетчерского пункта - 1 398 штук.

8. Общая установленная мощность осветительных приборов на окончание 2007 года -242,0 кВт.

Состояние сетей наружного освещения за последние 10 лет практически не улучшается, а вследствие естественного старения, даже ухудшается. В настоящее время освещенность улиц поселка, пешеходных зон, жилых микрорайонов не соответствует нормативу ГОСТ Р50597-93 "Безопасность дорожного движения». Исключение составляет освещенность на вновь построенных магистралях, например, улица Калинина.

Низкий уровень финансирования, отсутствие достаточных капитальных вложений на реконструкцию, капитальный ремонт системы наружного освещения посёлка до 2006 года привело к ухудшению параметров освещенности улиц. В последние два года финансирование содержания сетей уличного освещения увеличилось в 4 раза. И все же этого недостаточно.

Необходимо увеличить не только объем средств, выделяемых из бюджета городского поселения Малаховка, но и привлекать внебюджетные средства предпринимателей и коммерческих организаций поселка.

2. Цель Программы

Основной целью долгосрочной целевой программы развития наружного освещения городского поселения Малаховка на 2009-2012 годы «Светлый посёлок» (далее - Программа) является создание наилучших социально-бытовых условий проживания населения, пространственной, экологически безопасной, эстетически привлекательной, комфортной среды поселка Малаховка, отвечающей требованиям жителей.

3. Основные направления, реализации Программы

3.1. Перевод наружного освещения посёлка на новые источники света с применением газоразрядных ламп, ликвидация светильников с лампами накаливания.

Общее количество установленных светильников на территории городского поселения -1485 шт. из них;

а)	С лампами накаливания с 100% износом - 155 шт.

б)	С      ртутными      лампами      типа     РКУ:
РКУ   -125   с   износом   -   95%   -   384   шт.;
РКУ  -  250  с  износом  -100%  -   522  шт.;
РКУ - 400 с износом -100% - 48 шт.

в) С      натриевыми     лампами     ЖКУ:

ЖКУ - 250 с износом - 80% - 20 шт.;

ЖКУ - 400 с износом - 75% - 94 шт.;

ЖКУ -100 с износом - 90% - 29 шт.

Во-первых. Исходя из фактического состояния светильников необходимо срочно, в плановом порядке в течение трех лет произвести их замену. Требуется массовая замена светильников с переводом их на более экономичные с натриевыми лампами высокого давления, При этом достигается реальная экономия электрической энергии. Так, замена светильников с лампой ДРЛ 400 Вт (световой поток 22 кЛм) на светильник с лампой ДНАТ 250 Вт (световой поток 27 кЛм), аналогичного назначения, позволит снизить расход электроэнергии на 580 кВтч в год и повысить уровень освещения на 22%. Замена светильника с лампой ДРЛ 250 Вт (световой поток 12,5 кЛм) на светильник с лампой ДНАТ 150 Вт (14,5 кЛм) позволит, снизит расход электроэнергии почти на 400 кВтч в год.

Во-вторых. Максимальный срок службы светильника со стеклом 10 лет, без стекла - 6 лет. К этому времени оптические свойства светильника выходят за рамки допустимо-минимальных значений. На некоторых улицах поселка светильники не менялись со времен их установки. Естественно, еще 10-15 лет такие светильники не прослужат в соответствии со своим назначением. Ожидается массовый выход из строя светильников на многих улицах поселка, их падение, или разрушение (выпадение дросселя, патронов, корпуса с кронштейна, как самых тяжелых частей) в результате коррозии.

В-третьих. В настоящее время во всем мире и в нашей стране идет снижение выпуска ламп ДРЛ, где в горелке образуется световое излучение в результате электрического разряда в парах ртути. Страны Европы уже с 2000 года закрыли производство  ламп содержащих ртуть на своих территориях. Для нашей страны, и в том числе для поселка Малаховка необходим обязательный переход на светильники с лампами, где световое излучение получается в парах натрия - экологически чистого элемента. Тем более этот переход дает еще и значительную экономию электрической энергии.

В-четвертых. В настоящее время на улицах поселка (в основном в секторе застройки частными домовладениями) находится 300 светильников с лампами накаливания мощностью от 150 до 500 Вт. Такие светильники применялись в 30-х - 40-х годах XX века. Эти светильники не соответствуют ГОСТ Р50597 - 93 «Безопасность дорожного движения» по следующим параметрам:

- по уровню светового потока;

- по количеству часов горения лампы (в нормальных условиях без вибрации и не более
10% перенапряжения питающей сети в плановом порядке необходимо менять лампу не менее 4-х
раз в год);

- по расходу электрической энергии (очень энергоемкие);

Кроме того, промышленный выпуск этих светильников прекращен.

3.2.	Повышение надежности работы и снижение количества аварийных отключений сетей наружного освещения, путем перевода наружного освещения на кабельные линии или линии с самонесущим проводом.

Длина воздушных и кабельных линий наружного освещения поселка напряжением до 1 кВт в один провод составляет 67,28 км. Средний износ этих линий - 75%. Для улучшения состояния и уменьшения потерь в воздушных линиях, ликвидации обрывов и коротких замыканий, повышения электро-безопасности для окружающего населения необходимо выполнить следующие первоочередные мероприятия:

- произвести замену изношенного провода;

- применять современные технические решения (кабель на тросу, самонесущий провод) по монтажу линии наружного освещения;

-	своевременно производить подрезку деревьев ниже уровня проводов воздушных линий.

Для   улучшения   состояния   кабельных   линий   необходимо   постоянно   проводить профилактические работы:

- контрольные измерения с привлечением специалистов электрических лабораторий;

- проверка состояния кабельных муфт, присоединений;

- замена   изношенных   кабельных   линий   ежегодно   в   пределах    10%   от   общей протяженности.

- восстановление проводов взамен похищенных не менее 1 км в год.

3.3.	Проведение реконструкции и капитального ремонта сетей наружного освещения.

Основным направлением капитального ремонта сетей наружного освещения являются вводные распределительные шкафы наружного освещения с приборами учета электрической энергии и опоры воздушных линий. Количество вводных распределительных шкафов - 58 шт. с износом 74%. Насущная необходимость - замена ежегодно 20-ти вводных распределительных шкафов.

1-я очередь от ТП - 39, 61, 114, 265, 272, 276, 277, 294, 281,346,289;

2-я очередь от ТП - 37, 78,142,157,235, 281,287, 304, 336, 337,447,463,490;

3-я очередь от ТП - 3, 100, 118, 179,246;

4-я очередь от ТП - 244.

Общее состояние опор воздушных линий, находящихся в собственности городского поселения Малаховка, неудовлетворительное железобетонных опор 40 с износом 80%, металлических - 25 с износом 10%.. Для улучшения состояния опор воздушных линий необходима ежегодная замена не менее 8 железобетонных опор, собственных и совместного использования с ОАО «Люберецкая электроэксплуатационная компания». А так же установка новых железобетонных опор воздушных линий в соответствии с приложением.

3.4.	Создание комфортной, эстетически привлекательной среды поселка Малаховка в вечернее и ночное время - организация освещения в вечернее и ночное время значимых архитектурных объектов.

Такое направление реализации мероприятий Программы улучшает внешний вид поселка, делает его современным и привлекательным для проживания. Ежегодно в поселке вводятся новые архитектурные ансамбли и объекты благоустройства - необходимо на стадии проектирования этих объектов предусматривать создание декоративного объемного освещения их в вечернее и ночное время.

Кроме того, необходимо осуществлять мероприятия по освещению территории поселка дополнительными источниками освещения в ночное время - витринами магазинов, световой рекламой, освещения номерами домов и др.

4. Источник финансирования Программы

Источник и объемы финансирования выполнения мероприятий Программы (средства местного бюджета, привлеченные средства) уточняются в процессе подготовки и утверждения бюджета городского поселения Малаховка на очередной финансовый год.

Объемы финансирования выполнения отдельных мероприятий Программы могут уточняться на очередной финансовый год с учетом индексов-дефляторов.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы:

-	приведение сетей наружного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом
горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%;

- применение энергоемких светильников и получение экономии в части финансирования оплаты
электроэнергии;

- реконструкция существующих и создание новых сетей наружного освещения;

- обеспечение снижение аварийности дорожного движения;

- снижения криминогенной обстановки в городском поселении;

- обеспечение комфортного проживания населения;

- улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности.

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы развития наружного освещения городского поселения Малаховка на период 2009-2012 годы

«Светлый поселок».

| Место проведения работ в поселке Малаховка |  | Замена опор воздушных линий в т.ч. совместного пользования |  | Установка новых опор воздушных линий |  |  | Длина воздушных линий, подлежащих замене или восстановлению |  |  | Кол-во светильников подлежащих замене или установке |  |  | Марка светильников |  |  | Объёмы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Микрорайон ул. Калинина дома 29,корпуса 1,2.3,4,5,7,12 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 15 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 155 За счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Комсомольская у дома №. 11, у станции станции скорой помощи |  |  |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 4 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 73 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Чайковского, у домов №.12,14,21 Конечная остановка Пассажирского транспорта |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 3 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 45 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Чайковского у дома № 42 а,б,в,г освещение территории прилегающей к домам |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 5 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 45 за счёт средств бюджета |  |  |
| Деревня Пехорка, улицы: Полевая, Колхозная, Жуковского, Братская, Жуковский тупик | 4 |  |  |  |  | 2,25 |  |  | 24 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 1300 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Сакко и Ванцетти у дома №1,2 |  |  |  | 2 |  | 0,2 |  |  | 5 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 120 за счёт средств бюджета |  |  |
| Деревня Овражки, автобусная остановка, 8-ой километр автодороги «Москва-Тума-Касимов» |  |  |  | 2 |  | 0,2 |  |  | 3 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 65 за счёт средств бюджета |  |  |
| Ул. Шоссейная дом № 10, детская площадка |  |  |  | 3 |  | 0,25 |  |  | 5 4 |  |  | ЖКУ 16-250-001 Прожектора |  |  | 180 за счёт средств бюджета |  |  |
|  | 4 |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 68 |  |  | Итого |  |  | 1983 |  |  |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  | 3 |  | 0,8 |  |  | 9 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 220 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Безымянный тупик | 1 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 73 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Красная Змеёвка д. № 12,12а |  |  |  | 3 |  | 0,4 |  |  | 8 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 177 за счёт средств бюджета |  |  |
| ул. Просечная |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 67 за счёт средств бюджета |  |  |
|  | 1 |  |  | 6 |  | 1,8 |  |  | 29 |  |  | ИТОГО |  |  | 537 |  |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Михневское шоссе | 1 |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 20 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 250 |  |  |
| ул. Шоссейная | 2 |  |  |  |  | 1,2 |  |  | 35 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 395 |  |  |
| ул. Лепсе |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 77 |  |  |
| Проезд Тургенева |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 67 |  |  |
| Республиканский проезд |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 7 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 87 |  |  |
| ул. Вишнёвая д. № 12,14 |  |  |  | 1 |  | 0,1 |  |  | 2 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 62 |  |  |
| ул. Щепкина |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 9 |  |  | ЖКУ 16-250-00! |  |  | 120 |  |  |
| ул. Октябрьская | 2 |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 10 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 125 |  |  |
| ул. Набережная |  |  |  | 6 |  | 0,2 |  |  | 8 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 265 |  |  |
| ул. Чернышевского у озера |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 8 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 97 |  |  |
| Железнодорожный тупик |  |  |  | 7 |  | 0,3 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 285 |  |  |
| Касимовское шоссе |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 24 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 300 |  |  |
|  | 5 |  |  | 15 |  | 6,5 |  |  | 138 |  |  | Итого |  |  | 2130 |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый проспект |  |  |  |  | 40 |  |  | 1,2 |  |  | 25 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 1530 |
| д. Овражки ул. Старые Овражки, Станционная, 1-ый и 2-ой проезд Овражки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 68 |
| Моновский проезд |  |  |  |  | 4 |  |  | 0.2 |  |  | 4 |  |  | :ЖКУ 16-250-001 |  |  | 170 |
| ул. Мирная |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 75 |
| ул. Суворова |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 67 |
| Кривой тупик |  |  |  |  | 2 |  |  | 0,1 |  |  | 2 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 100 |
| Кировский проезд |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 6 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 67 |
| ул. Карла Либкнехта |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 7 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 80 |
| ул. Московская дома №7,11 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  | 3 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 71 |
| Северная сторона, зелёная зона, между улиц Тургенева и Советской |  |  | 6 |  | 17 |  |  | 0,9 |  |  | 23 |  |  | ЖКУ 16-250-001 |  |  | 836 |
|  |  |  | 11 |  | 79 |  |  | 9,9 |  |  | 224 |  |  | ИТОГО |  |  | 3064 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7714 |