Отчёт о выполнении муниципальной целевой программы развития наружного освещения городского поселения Малаховка на период 2009 – 2012 годы «Светлый поселок», утвержденной постановлением Главы городского поселения Малаховка от 10.11. 2008 года № 1-2/751 ПГ (в редакции постановления Главы городского поселения Малаховка от 29.09.2009 года №1-2/893 ПГ)

за 2011 год

В 2011 на реализацию муниципальной целевой программы развития наружного освещения городского поселения Малаховка «Светлый поселок» в бюджете посёлка было запланировано 537000 руб. Вследствие аномальных погодных условий в зимний период 2010-2011 г. полностью пришла в негодность линия уличного освещения вдоль Егорьевского шоссе и согласно предписаниям ГИБДД, в целях предотвращения дорожных транспортных происшествий, была произведена реконструкция воздушных линий электропередач на Касимовской улице. Было установлено 26 новых светильников ЖКУ-16-250-001, заменено 1000 м алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод СИП-4 Х 25 на общую сумму 370000 рублей.

Начальник отдела благоустройства

и охраны окружающей среды	                                                                      В.Н. Рябцев